Содержание

Введение	3

Раздел 1. Теоретико-методические основы оценки эффективности разработок программных продуктов	6

1.1. Понятие эффективности производства и критерии оценки	6

1.2. Особенности экономики производства крупных программных продуктов	10

1.3. Методы ценообразования для программных продуктов	20

1.4. Методика расчета экономической эффективности разработки программного продукта	24

1.5. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов по разработке программных продуктов	27

Раздел 2. Оценка эффективности разрабатываемого ПП	34

2.1. Общая характеристика и назначение ПП	34

2.2. Обзор аналогов и конкурентоспособность ПП	39

2.3. Исследование емкости рынка и планирование объема продаж	43

Стратегия маркетинга	43

2.4. Планирование выполнения работ	45

2.5. Расчет затрат на разработку и производство ПП	47

2.5.1 Расчет трудоемкости выполнения работ	47

2.5.2 Расчет сметы затрат на разработку ПП	52

2.5.3. Расчет затрат на производство одной копии ПП	55

2.6. Выбор стратегии ценообразования	58

2.7. Оценка экономической эффективности разработки ПП	61

2.7.1. Оценка экономической эффективности ПП для пользователя	61

2.5.2. Оценка экономической эффективности разработчика ПП	67

Заключение	74

Список использованных источников	77

ПРИЛОЖЕНИЯ	81

# Введение

В современных сложных социально-экономических условиях приоритетным направлением развития экономики в России становится развитие инновационной деятельности, как перспективного решения экономических задач, поставленных перед экономикой страны. Мировой опыт свидетельствует, что инновационная деятельность, характеризуемая как процесс, направленный на создание, развитие и распространение инноваций, является одним из решающих факторов в процессе социально-экономических преобразований, в преодолении кризисных явлений и стабилизации экономики.

Сегодня на долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании и организации производства в промышленно развитых странах, приходится 70–85% прироста внутреннего валового продукта. Объем мирового рынка инновационной продукции составляет 2,3 трлн. долл. [35, с. 23] В западных странах исследовательские университеты занимают ведущее место в развитии экономики страны. Для России, вступившей на путь инновационного развития экономики, проблема оценки эффективности вложений в инновационную деятельность является особо актуальной. При этом развитие информационных технологий является одним из приоритетных направлений инновационного развития России, поэтому оценка эффективности вложений в эту отрасль становится актуальной задачею для инвесторов и разработчиков программных комплексов.

При этом задача оценки эффективности вложений средств в разрабатываемые программные продукты является довольно сложной, поскольку имеет свои особенности, связанные с трудностью формализации процессов разработки программных средств и приведения их к единой схеме, значительными различиями в содержании и длительности жизненных циклов программных продуктов, сложностями прогнозирования спроса на программную продукцию, быстрым моральным устареванием программных продуктов и необходимостью в их постоянной модернизации и развитии для обеспечения конкурентоспособного спроса и пр.

Вопросы оценки эффективности инвестиций в инновационные проекты активно рассматриваются в теории инновационного развития в разделе оценки эффективности инновационных проектов отечественными и зарубежными авторами Аньшиной В.М., Дагаевым А.А., Дасковским В., Ильенковой В.А., Киселевым В.И. другими авторами.

Вопросы формирования принципов и методов оценки эффективности инвестиций в области информационных технологий проводились Липаевым В.В., Пирязевым М.С. Сизовым А.В., Гецци К., Джазайери М., Мандриоли Д. и другими авторами. Однако единой методологии оценки эффективности разработок в области информационных технологий на настоящее время так и не выработано.

Все это указывает на многоплановость, актуальность и недостаточную разработанность на настоящий момент вопросов экономической оценки эффективности разрабатываемых программных средств.

Таким образом, особая актуальность проблемы оценки эффективности разработок в области информационных технологий и ее повышение в современных условиях, недостаточная теоретическая изученность ключевых аспектов данной проблемы определяют необходимость систематизации и углубления знаний в данной области, а также выполнения практических разработок. В связи с этим возникает потребность в дальнейшем развитии теоретических представлений и методологических положений о сущности, основных факторах, методах оценки эффективности разработок в области создания программных средств. В связи с выше изложенным определились цель, структура и задачи диссертационного исследования.

Целью работы является теоретическое обоснование методики оценки эффективности разработки программного продукта, являющегося предметом исследования, и практическая реализация расчета эффективности разрабатываемого программного средства.

Для достижения поставленной цели перед работой были поставлены следующие задачи:

- раскрыть экономическую сущность понятия эффективности производства и основные критерии ее оценки в современных условиях;

- исследовать особенности экономики производства крупных программных продуктов и оценки эффективности их разработки;

- рассмотреть существующие методы ценообразования для программных продуктов и целесообразность их использования в оценках эффективности разработок программных продуктов;

- дать практические рекомендации по методике расчета экономической эффективности разработки программного продукта;

- дать общую характеристику предмета исследования, исследовать его конкурентоспособность, востребованность на рынке;

- рассчитать затраты на разработку, производство программного продукта, а также затраты пользователя программного продукта;

- обосновать цену реализации программного продукта;

- выполнить оценку  эффективности разработки предмета исследования и экономическую эффективность использования программного продукта пользователем;

- сделать обоснованные выводы об эффективности разработки и выдвинуть свои предложения по развитию методики оценки эффективности разработок программных средств.

Объектом исследования в данном исследовании являются теоретические и методические основы методологии оценки эффективности разрабатываемых программных продуктов.

Предмет исследования – оценка эффективности разработки системы автоматизированного проектирования структурированных кабельных сетей для интеллектуальных зданий (САПР СКС ИЗ).

Методологической основной выполнения работы явились международные стандарты  ISO по информационным технологиям и управлению качеством, методические материалы по оценке затрат на разработку программных продуктов вычислительных средств,  теоретические работы Липаева В., Сизова А.В.

Для выполнения работы использовались общенаучные, аналитические методы, а также специальные экономические методы оценки эффективности инвестиционных проектов.

Фактологической базой для выполнения работы послужили материалы фирмы ЗАО «СофтПро» по планированию разработки нового программного продукта САПР СКС ИЗ, аналитические обзоры программных продуктов в Интернет.

Работа состоит из двух глав, введения, заключения и приложений.

В первой главе рассмотрены теоретические положения и принципы оценок эффективности разработок в области информационных технологий, методы ценообразования и методы оценки эффективности инветиционных проектов.

Во второй главе на практическом примере выполнена оценка эффективности разработки САПР СКС ИЗ как для разработчика, так и для пользователя программного продукта.

В заключении подведены итоги выполненной работы и сделаны основные выводы по методике расчета эффективности разработок в области информационных технологий и ее дальнейшему развитию.

# Раздел 1

# Теоретико-методические основы оценки эффективности разработок программных продуктов

## 1.1. Понятие эффективности производства и критерии оценки

Эффективность производственных процессов – важнейшая качественная характеристика хозяйствования на всех уровнях как для промышленного предприятия, так и для инновационного, каковыми являются предприятия, производящие программные продукты. Под экономической эффективностью производства понимается степень использования производственного потенциала, который характеризуется соотношением результатов и затрат общественного производства. Чем выше результат при тех же затратах, чем быстрее он растет в расчете на единицу затрат общественно необходимого труда, или чем меньше затрат на единицу полезного эффекта, тем выше эффективность производства.

Измерение экономической эффективности предприятия требует его качественной и количественной оценки, то есть определения критерия и показателей эффективности общественного производства.  Правильно избранный критерий должен наиболее полно выражать сущность экономической эффективности и быть единым для всех звеньев производства [13, c. 57].

Количественная определенность единого критерия выражается в обобщающих показателях эффективности производства и функционально связанных с ним локальных показателях использования разных видов ресурсов.

Определенные виды эффективности производства различаются преимущественно по разнообразию получаемых результатов (эффектов) хозяйственной деятельности предприятия. Во-первых, результат (эффект) производства может быть экономическим или социальным.

Экономический эффект отражает различные стоимостные показатели, которые характеризуют промежуточные и конечные результаты производства на предприятии (в объединении предприятий). К таким показателям относятся величина полученного дохода, величина полученной прибыли, экономия тех или иных видов производственных ресурсов или общая экономия от снижения себестоимости продукции.

Социальный эффект сводится к сокращению продолжительности рабочей недели, увеличению новых рабочих мест и уровня занятости людей, улучшению условий труда и быта, состояния окружающей среды, общей безопасности жизнедеятельности. Социальные последствия труда могут быть не только позитивными, но и негативными (например, появление безработицы, усиление инфляции, ухудшение экологических показателей).

вырезано

Зачастую при экономическом анализе проектирования и производства предполагается [4, 6, 9], что для продукта зафиксирован эффект от его создания и использования, и необходимо выявить все основные факторы, способствующие минимизации совокупных производственных затрат на всем жизненном цикле. Для этого должен быть подготовлен согласованный между заказчиком и разработчиком утвержденный документ, в котором определяются цели и задачи проекта, требуемые характеристики продукта и доступные экономические и другие ресурсы для его реализации. Эти данные должны быть предварительно сбалансированы, и они должны обеспечивать реализацию целей проекта при выделенных ресурсах с минимальным допустимым риском. Однако масштабы целей и функций сложных программных проектов имеют устойчивую тенденцию изменяться и увеличиваться по мере развития, а первоначально выделяемые ресурсы – не удовлетворять их реализацию. Экономическое обоснование проектов на начальном этапе их развития должно содержать оценки рисков реализации поставленных целей, обеспечивать возможность планирования и выполнения жизненного цикла (ЖЦ) программного продукта или указывать на недопустимо высокий риск его реализации и целесообразность прекращения разработки. Большую часть рисков и негативных последствий производства можно избежать, используя существующие методы оценивания и прогнозирования производственных затрат, а также управления проектами программных продуктов для их успешного завершения.

При экономическом анализе и обосновании проектов сложных комплексов программ возможны два сценария:

- создание и весь жизненный цикл комплекса программ ориентируется на массовое тиражирование и распространение их на рынке среди заранее не известных пользователей, в различных сферах и внешней среде применения; при этом отсутствует конкретный внешний потребитель-заказчик, который определяет и диктует основные требования к программному продукту, выделяет ресурсы и финансирует проект;

- разработка программного продукта предполагается с определенным, относительно небольшим тиражом, с известной областью и внешней средой применения, для конкретного потребителя-заказчика, который определяет требования к функциям и характеристикам качества, финансирует и выделяет ресурсы.

Эти сценарии принципиально различаются методами экономического анализа и обоснования экономических характеристик продукта. Первый сценарий базируется на маркетинговых исследованиях рынка программных продуктов и на стремлении поставщика занять на рынке достаточно выгодное место. Для этого ему необходимо определить наличие на рынке всей гаммы близких по назначению и функциям продуктов, оценить их эффективность, стоимость и применяемость, а также возможную конкурентоспособность предполагаемого к разработке программного продукта для потенциальных пользователей и их возможное число. Следует оценить рентабельность затрат на создание и обеспечение всего ЖЦ нового программного продукта, выявить факторы, функциональные, экономические и конструктивные показатели качества, которые способны привлечь достаточное число покупателей и оправдать затраты на предстоящую разработку.

Для этого разработчикам необходимо проводить оценки возможной конкурентоспособности предполагаемой продукции на рынке по величине соотношения:

- возможной эффективности (ценности, достоинств) последующего применения программного продукта и способности удовлетворить потребности пользователей при их приобретении и использовании;

- к стоимости (цене, затратам), которую готов заплатить пользователь при приобретении и эксплуатации данного программного продукта [16, c. 76].

При выборе поставщика и продукции покупатель обычно стремится максимизировать это соотношение как за счет поиска продуктов с наибольшими эффективностью и качеством, так и за счет минимальной стоимости покупаемого продукта. В этом сценарии при организации производства вся ответственность за цели, функции и показатели качества продукта ложатся на его производителей, и особую роль при экономических оценках должны играть специалисты по маркетинговому анализу предполагаемого распространения продукта на рынке. Они должны оценивать: конъюнктуру и риск успешного продвижения создаваемого продукта на рынок, сроки и график выполнения этапов жизненного цикла, достаточность ресурсов для реализации проекта и длительность развития, модификаций и распространения версий программного продукта. Для этого им нужны, в частности, прогнозы экономических характеристик производства предполагаемого продукта. Такие проекты обычно относительно невелики по объему и срокам реализации первой версии программного продукта, однако могут предполагать длительный жизненный цикл и множество модификаций для адаптации к нуждам и среде пользователей.

Второй сценарий предполагает наличие определенного заказчика-потребителя конкретного программного продукта, который должен соответствовать его функциональным, техническим и экономическим требованиям. Заказчик может выбирать конкурентоспособного поставщика-разработчика и оценивать его возможность реализовать проект с необходимым качеством с учетом ограничений требуемого бюджета, сроков и других ресурсов. При этом результаты разработки не обязательно подлежат широкому тиражированию, они могут не поступать на рынок; маркетинговые исследования для таких продуктов являются второстепенными и предварительно могут не проводиться.

Однако для заказчика и разработчиков при заключении контракта необходимо достаточно достоверное прогнозирование требований к программному продукту и экономическое обоснование необходимых ресурсов по трудоемкости, стоимости, срокам и другим показателям. Заказчик заинтересован в получении продукта высокого качества при минимальных затратах, а разработчик желает получить максимальную оплату за созданный продукт и достаточные ресурсы на его производство. Противоположность интересов поставщика и потребителя при оценке экономических характеристик, стоимости и других ресурсов проекта, требует поиска компромисса, при котором производитель программного продукта не продешевит, а заказчик не переплатит за конкретные выполненные работы и весь проект. Поэтому оба партнера заинтересованы в достоверном экономическом прогнозировании и обосновании процессов проектирования и производства программного продукта [15, c. 125].

Во многих случаях эффективность систем новой техники и программных продуктов в процессе производства приходится прогнозировать в условиях неопределенности целей, требований к функциям, различных факторов и характеристик заказываемых систем и продуктов. Зачастую бывают недостаточно известны перспективы внедрения, распространения и применения объектов производства – новых программных продуктов. Значительные неопределенности содержатся также в экономических характеристиках производственных технологий, а также инструментальных средств автоматизации проектирования и изготовления комплексов программ. Положение усугубляется трудностью поэтапного определения качества компонентов и его прогнозирования в процессе производства, что непосредственно отражается на экономических характеристиках реализации продукта в целом.

Методы и достоверность экономического анализа производства и жизненного цикла крупных комплексов программ можно разделить на две части, существенно различающиеся свойствами производственных процессов, экономическими характеристиками и влияющими на них факторами. В первой части ЖЦ производятся: системный анализ, проектирование, разработка, тестирование и испытания первой (базовой) версии программного продукта. Номенклатура работ, их трудоемкость, длительность и другие характеристики на этих этапах ЖЦ существенно зависят от свойств создаваемого продукта, требуемых показателей качества, внешней и технологической среды разработки. Изучение подобных зависимостей для различных прототипов программных продуктов позволяет достаточно достоверно прогнозировать состав и основные экономические характеристики производства, планы и графики работ для вновь создаваемых продуктов.

вырезано

Экономическая эффективность позволяет судить о необходимости внедрения программного продукта, для чего выполняется сопоставление существующего метода обработки данных и внедряемого метода обработки.

Факторы, влияющие на эффективность разработки подразделяются на две большие группы: внутренние и внешние. Внутренние факторы эффективности проекта создания программного продукта подразделяются на структурные, ресурсные, технические, управленческие, рыночные, качество интеллектуального капитала. К внешним факторам относятся технический прогресс в области ИТ-технологий, общий уровень развития экономики и платежеспособности рынка, законодательное регулирование предпринимательской деятельности, политическая стабильность.

Особенностью экономики производства крупных программных продуктов является то, что такое производство требует значительных капитальных вложений и временных затрат, которые потом окупаются за определенный период и приносят прибыль длительный период без значительных затрат на производство продукта. Основным фактором эффективности для программного продукта является востребованность продукта на рынке и его долговечность. Поскольку информационные технологии быстро развиваются, то появляются новые программные платформы, которые требуют либо модернизации созданных продуктов либо разработки новых. Поэтому при разработке программного продукта и оценке его эффективности должны быть учтены эти факторы. Программный продукт должен окупиться за срок не более 2-3 лет. Иначе вероятность его эффективности значительно снижается. Поэтому важность маркетинговых исследований в принятии решений по началу разработки и направлениям разработки в этих условиях резко возрастает.

В основе оценки эффективности ПП лежит его цена – чем выше цена продукта, тем более вероятна его экономическая эффективность. В качестве нижнего предела цены принимаются предельные или полные затраты производителя на разработку, тиражирование и сопровождение программного продукта. В качестве верхнего предела цены выбирается рыночная цена с ориентацией на конкурента и рыночную конъюнктуру. Одними из наиболее объективных при определении цены программного продукта являются методы, основанные на ощущении потребителем ценности продукта. К данной категории относится метод расчета цены на основе эффекта использования продукта у потребителей.

Экономическая эффективность пользователя от использования программного продукта оценивается трудовыми и стоимостными показателями, которые позволяют измерить экономию от внедрения предлагаемого проекта машинной обработки информации относительно базового варианта ручной или частично автоматизированной обработки. Производитель программного продукта оценивает в первую очередь эффективность капитальных вложений в проект производства программного продукта, для чего могут использоваться стандартные методы оценки эффективности инвестиционных проектов, используемые в инвестиционном менеджменте, основанные на дисконтированных оценках и основанные на учетных оценках.

# Раздел 2

# Оценка эффективности разрабатываемого ПП

## 2.1. Общая характеристика и назначение ПП

Система автоматизированного проектирования структурированных кабельных сетей для интеллектуальных зданий (САПР СКС ИЗ)  представляет  собой программный комплекс, предназначенный для автоматизированного проектирования СКС на основе САПР архитектурной основы здания и сопряжения с модулями расчета оптимальных трасс.

Особенностью программного продукта (ПП) является удобный графический интерфейс, не требующий специальных знаний пользователя.

Основными чертами разрабатываемого ПП являются:

- новизна и простота эксплуатации;

- объектно-ориентированный подход к проектированию;

- модульность построения пакета;

- дружественный интерфейс, не требующий никаких специальных знаний от пользователя.

Программный продукт должен обладать доступностью и ориентированностью на отечественного пользователя. Комплекс должен работать под управлением операционной системы MS WINDOWS 2Х или MS WINDOWS XP. При программировании предполагается использовать объектно-ориентированный язык – ObjectPascal, с применением стандартных элементов, имеющихся в WinAPI и представленных в Borland Delphi 7.0.

Функциональные требования к ПП:

- Создание графического редактора для проектирования здания и сети в здании с дружественным для проектировщика интерфейсом;

- Автоматически создать параметрическую модель СКС;

- Расчет оптимального маршрута прокладки СКС в здании от кроссов к розеткам. Минимизируемым параметром считать общую длину кабеля с учетом ограничения количества подключаемых к кроссу витых пар.

- Сформировать проектную документацию.

Входные данные ПП:

1) Настройки чертежного листа:

- размер рабочего чертежного листа (А4 … А0);

- рабочий масштаб (использовать ГОСТ 1:100, 1:250, 1:500, 1:1000);

- ориентация листа;

- поля (допустимая рабочая область для чертежа);

2) Планировка здания:

- построение стен, расчет нахождения и отображения комнат;

- наличие инженерной канализации;

- наличие запретных зон (зоны через которые запрещена  прокладка кабеля);

3) Элементы коммутируемой сети:

- места расположения кроссов (панелей переключателей позволяющих перекоммутировать конкретные отрезки витой пары к какой-либо из систем сигнализации или к ЛВС, и т.д.);

- места расположения розеток (места включения в кабельную систему определенных устройств - компьютер, телефон, сигнальные устройства и т.п.).

В результате решения  задачи проектирования СКС необходимо получить:

- чертежи трассы прокладки кабелей в здании,

- данные об общей длине кабеля с заданной точностью,

-  информацию о маркировке кабелей,

- информацию о количестве и емкости желобов на стенах, по которым будет проходить кабель;

- спецификацию комплектующих элементов для построения СКС ИЗ;

- расчет стоимости покупных изделий для прокладки СКС;

- расчет себестоимости работ по проектированию и монтажу СКС ИЗ.

Основными видами пользователей системы являются:

- инженер-проектировщик СКС ИЗ;

- экономист-сметчик.

Инженер-проектировщик вводит информацию по планировке здания и элементам коммутируемой сети. В результате работы с программой инженер-проектировщик получает структуру оптимальной сети, чертежи разводки СКС по зданию, маркировочные таблицы.

вырезано

Расчёт затрат на производство 1 копии приведен в таблице 2.10.

Таблица 2.9 - Расчет основной зарплаты копировщиков

| Вид работ | ##### Трудоемкость, час Ti | Средняя часовая ставка, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Копирование ПО на СD-диск | 0,2 | 50 | 10 |
| Защита ПП от копирования | 0,4 | 50 | 20 |
| Печать руководства пользователю | 0,2 | 50 | 10 |
| Упаковка | 0.2 | 50 | 10 |
| Всего |  |  | 50 |

Таблица 2.10 - Затраты на производство 1 копии ПО

| Статьи калькуляции | Затраты, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Покупные комплектующие и транспортные расходы | 34,5 | табл. 2.8 |
| 2. Основная зарплата | 50 | табл. 2.9 |
| 3. Дополнительная зарплата | 12,5 | 25% от п.2 |
| 4. Отчисления в соцстрах | 23,25 | 37,2% от п.2+п.3 |
| 5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 35 | 55-85% от п.2 |
| 6. Общие расходы | 50 | 100% от п.2 |
| 7. Производственная стоимость | 205,25 | Сумма п.1-п.6 |
| 8. Прочие расходы | 20,53 | 10% от п. 7 |
| 9. Себестоимость | 225,78 | п.7+п.8 |
| 10. Внепроизводственные расходы | 11,29 | 5% от п.9 |
| 11. Полная себестоимость | 237,06 | п.9+п.10 |
| 12. Прибыль | 82,97 | 35%отп.11 |
| 13. Оптовая цена | 320,04 | п.11+п.12 |
| 14. НДС | 57,61 | 18% от п. 13 |
| 15. Цена производства одной копии | 377,64 | п.13+п.14 |

Таким образом, цена производства одной копии составляет 378 руб.

## 2.6. Выбор стратегии ценообразования

Цена    предложения    разработчика    устанавливается    в    соответствии    с    методом безубыточности. Для реализации данного метода необходимо рассчитать постоянные и полные издержки.

Постоянные издержки представляют собой затраты на проектирование ПП.

Ип=3пр= 724 тыс. руб.

Полные издержки представляют собой сумму постоянных и переменных издержек.

Переменные издержки - расходы, связанные с реализацией программного продукта.

Количество экземпляров программного продукта определим, проведя исследования о количестве потенциальных покупателей, учитывая количество учебных заведений, которые могли бы заинтересоваться данным ПП, результаты исследований разрешают предположить, что N =140.

Тогда полные издержки (Ипол) составят:

Ипол = Ип +Иуд.пер.* N     				 (2.21)

Ипол= 724000 + 378*140 =  807916 руб.

Выручка от реализации (В) определяется в зависимости от цены продажи одного экземпляра программного продукта (Ц) и объёма продаж:

B=Ц*N						(2.22)

Наклон графика изменения выручки, приведенного на рисунке 2.3, зависит от уровня цены. В точке безубыточности достигается равенство: В = Ипол, то есть

Ц * N = Ип+Иуд.пер.* N                                            (2.23)

Отсюда минимальная цена реализации (при известном N):

Цмин = Ип / N + Иуд.пер.                                           	 				(2.24)

Цмин = 724000 / 140 + 378  = 5549 руб.

Чтобы получить операционную прибыль в 37%, устанавливаем цену реализации: 5549 * 1.37=7603 руб.

Выберем цену ПО ориентируясь на цены продуктов подобной сложности с учётом того, что это ПО узкоспециализированное.

Выбранная ориентировочная цена ПО — 10000 руб.

Для нахождения минимального объема продаж, обеспечивающего безубыточность найдем точку безубыточности, т.е. такой объем продаж, при котором затраты равны доходам.

Найдём из уравнений прямых точку их пересечения:

З = Ип + Иуд.пер.* N — затраты на производство;

B = Цпрод* N — поступления от продаж.

Составим уравнение:

Ип + Иуд.пер.* N = Цпрод*N

724000 + 378 * N = 10000 * N.

Найдем решение: N = 724000 /(10000 - 378) = 75.

Следовательно, при продаже 75 комплектов комплекса окупятся затраты на его разработку. Дальнейшая продажа станет приносить прибыль. При планируемом уровне продаж - 140 комплектов - будет получена прибыль в размере:

П = 140 * 10000 - 140 * 378 – 724000 = 623080 руб.

График достижения безубыточности при цене на программный продукт 10000 руб. представлен на рис. 2.4.

вырезано

## 2.7. Оценка экономической эффективности разработки ПП

### 2.7.1. Оценка экономической эффективности ПП для пользователя

Оценку экономической эффективности использования САПР СКС ИЗ у пользователя выполним на примере использования ПП фирмой ООО «Optimanet», которая занимается проектированием и монтажом локальных сетей, проектированием и созданием Интернет-кафе и игровых клубов, программированием на заказ и пр.

Результаты расчета показателей экономической эффективности проекта по приведенной в разделе 1 методике представлены в таблице 2.11 для базового варианта, за который принимаем выполнение проекта СКС фирмой ООО «Optimanet» ручным методом с помощью калькулятора и чертежных принадлежностей, и в таблице 2.12 для проектируемого варианта решения задачи.

вырезано

Порядок расчета показателей экономической эффективности следующий:

1. Определение показателей чистого денежного потока (ЧДП) за период реализации проекта по формуле:

ЧДЦ = Pt - (Kt + Ht),	(2.13)

где    ЧДД - чистый денежный поток года t, ден. ед.;

Pt - выручка от реализации работ и услуг в году t, ден. ед.;

Kt - капитальные вложения года t, ден. ед.;

Иt - издержки года t (без амортизационных отчислений), ден. ед.

Объем реализации работ (услуг) для разработчика определяется следующим образом:

Pt = 4t*Nt,	(2.14)

где    Цг - цена реализации одного изделия (пакета программ) в году t, ден.ед.;

Nt - годовой объем реализации изделий (пакетов программ), шт.

Считаем, что жизненный цикл ПП - 5 года. Согласно этапам жизненного цикла зададимся следующим объемом реализации ПП по годам:

Ni =70 шт; N2= 140 шт; N3 = 140 шт; N4=120 шт; N5=80 шт;

Тогда при цене продукта Ц =10000 руб. получаем следующие выручки от реализации:

Pi = 10000*70 = 700 000 руб.;

P2 = 10000*140 = 1 400 000 руб.;

Рз = 10000*140 = 1 400 000 руб.;

Р4 = 10000*120 = 1 200 000 руб.;

Р5 = 10000*80 = 800 000 руб.

Капитальные вложения того года, в котором был выпущен САПР СКС ИЗ, равны стоимости технических средств и программного обеспечения, необходимого для создания ПП, а в остальные года - равны нулю:

Ко= 724 000 руб.

Ki =К2 =Кз = К4 = K5 =0.

Годовые издержки для разработчика представляют собой расходы на проектирование, модернизацию, продвижение ПП на рынке и др.

1)	Годовые издержки за нулевой год производства и разработки ПП определим
следующим образом:

Ио=Расходы на проектирование получаем:

Ио= 724000 руб.

2)	Годовые издержки за первый год реализации продукта:

Hi= Реклама(8% от суммы продаж в году) + Ипер.

Hi=0,08 * 700 000+70 * 378 = 82 460 руб.

Годовые издержки за последующие 4 года:

Hi = Реклама(8% от суммы продаж в году) +Расходы на модернизацию ПП (20% от цены ПП)+Ипер, для i=2..5.

Получаем

И2= 1400000*0.08+10000*0,2+140*378= 54920 руб.;

И3= 1400000*0.08+10000*0.2+140*378= 54920 руб.;

И4= 1200000*0.08+10000*0.2+120*378 =47360 руб.;

И5= 800000*0.08+10000*0.2+80*378= 32240 руб.

вырезано

Таким образом, рынок работ по разработке и монтажу СКС является растущим, потому разработка САПР СКС ИЗ является актуальной и востребованной на рынке. Существующие зарубежные аналоги являются избыточными по функциям и очень дорогими.

Были выполнены расчета по оценке затрат на разработку ПП. При условии участия в проекте двух разработчиков проект может быть реализован за один год.  Общие затраты на разработку проекта составят 724 тыс. руб.

Оценка переменных затрат на производство одной копии ПП показала, что такие затраты состарят 378 руб. на одну копию продукта.

Оценка сметы затрат на разработку продукта и переменных затрат на производство одного экземпляра продукта легла в основу формирования минимального уровня стоимости ПП, который составил 5549 руб. при объеме продаж 140 единиц. С учетом рыночной конъюнктуры и ценности программы для потребителя было принято решение установить на продукт цену 10000 руб. Для этой цены выполнена оценка безубыточности – безубыточный объем продаж составляет 75 единиц продукта.

Оценка эффективности использования САПР СКС ИЗ у пользователя показала, что использование продукта по сравнению с ручным ведением работ является весьма эффективным и окупится в течение двух месяцев. Применение ПП позволит повысить рентабельность предприятия, выполняющего работы по проектированию и монтажу СКС на 1,5%.

Оценка эффективности проекта для разработчика программного продукта была выполнена с помощь. дисконтированных оценок с расчетом ЖЦ проекта 5 лет. Было установлено, что при ставне дисконтирования 12% проект окупится менее чем через 1,5 года и во второй год начнет приносить прибыль. Общая прибыль, которую сможет получить фирма-разработчик в течение 5 лет составит 2367,41 тыс. руб. проект является эффективным как для потребителя так и для производителя.

# Заключение

Любой производственный процесс должен быть эффективным, только тогда возможен общий социальный и экономический позитивный эффект. Результат производства или разработки может экономическим или социальным. Эффективность производственных процессов может быть оценена с помощью обобщающих показателей, а также с помощью показателей эффективности использования труда, материальных ресурсов, основных фондов, оборотных средств и капитальных вложений.

В основе расчета эффективности процессов производства или разработки лежит оценка эффективности затрат – получаемый в результате реализации проекта экономический эффект должен превышать понесенные производителем или пользователем затраты.

Экономическая эффективность позволяет судить о необходимости внедрения программного продукта, для чего выполняется сопоставление существующего метода обработки данных и внедряемого метода обработки.

Факторы, влияющие на эффективность разработки подразделяются на две большие группы: внутренние и внешние. Внутренние факторы эффективности проекта создания программного продукта подразделяются на структурные, ресурсные, технические, управленческие, рыночные, качество интеллектуального капитала.

Особенностью экономики производства крупных программных продуктов является то, что такое производство требует значительных капитальных вложений и временных затрат, которые потом окупаются за определенный период и приносят прибыль длительный период без значительных затрат на производство продукта. Основным фактором эффективности для программного продукта является востребованность продукта на рынке и его долговечность. Поскольку информационные технологии быстро развиваются, то появляются новые программные платформы, которые требуют либо модернизации созданных продуктов либо разработки новых. Поэтому при разработке программного продукта и оценке его эффективности должны быть учтены эти факторы. Программный продукт должен окупиться за срок не более 2-3 лет. Иначе вероятность его эффективности значительно снижается. Поэтому важность маркетинговых исследований в принятии решений по началу разработки и направлениям разработки в этих условиях резко возрастает.

В основе оценки эффективности ПП лежит его цена – чем выше цена продукта, тем более вероятна его экономическая эффективность. В качестве нижнего предела цены принимаются предельные или полные затраты производителя на разработку, тиражирование и сопровождение программного продукта. В качестве верхнего предела цены выбирается рыночная цена с ориентацией на конкурента и рыночную конъюнктуру. Одними из наиболее объективных при определении цены программного продукта являются методы, основанные на ощущении потребителем ценности продукта. К данной категории относится метод расчета цены на основе эффекта использования продукта у потребителей.

Экономическая эффективность пользователя от использования программного продукта оценивается трудовыми и стоимостными показателями, которые позволяют измерить экономию от внедрения предлагаемого проекта машинной обработки информации относительно базового варианта ручной или частично автоматизированной обработки.

Производитель программного продукта оценивает в первую очередь эффективность капитальных вложений в проект производства программного продукта, для чего могут использоваться стандартные методы оценки эффективности инвестиционных проектов, используемые в инвестиционном менеджменте, основанные на дисконтированных и на учетных оценках.

Практические расчеты экономической эффективности разработки программного продукта были выполнены для проекта разработки САПР СКС ИЗ, который является проектом автоматизации разработки структурированных кабельных сетей с использованием автоматизации разводки кабельной сети, автоматизированного расчета количества необходимых комплектующих для разводки проектируемой сети по интеллектуальному зданию, получения сметы на выполнение работ по монтажу СКС.

Проведенные маркетинговые исследования и обзор аналогов показали, что на отечественном рынке нет аналогичного программного продукта. Существующие программные средства направлены либо на разработку архитектуры здания, либо на расчеты длины СКС. В тоже время бурное развитие информационных технологий ведет к росту спроса на работы по разводке кабельных сетей. Современной тенденцией является монтаж кабельных сетей сразу при строительстве современных зданий, которые получили название интеллектуальные здания, как здания обеспеченные системами управления всеми жизненно важными функциями.

Таким образом, рынок работ по разработке и монтажу СКС является растущим, потому разработка САПР СКС ИЗ является актуальной и востребованной на рынке. Существующие зарубежные аналоги являются избыточными по функциям и очень дорогими.

Были выполнены расчеты по оценке затрат на разработку ПП. При условии участия в проекте двух разработчиков проект может быть реализован за один год.  Общие затраты на разработку проекта составят 724 тыс. руб.

Оценка переменных затрат на производство одной копии ПП показала, что такие затраты состарят 378 руб. на одну копию продукта.

Оценка сметы затрат на разработку продукта и переменных затрат на производство одного экземпляра продукта легла в основу формирования минимального уровня стоимости ПП, который составил 5549 руб. при объеме продаж 140 единиц. С учетом рыночной конъюнктуры и ценности программы для потребителя было принято решение установить на продукт цену 10000 руб. Для этой цены выполнена оценка безубыточности – безубыточный объем продаж составляет 75 единиц продукта.

Оценка эффективности использования САПР СКС ИЗ у пользователя показала, что использование продукта по сравнению с ручным ведением работ является весьма эффективным и окупится в течение двух месяцев. Применение ПП позволит повысить рентабельность предприятия, выполняющего работы по проектированию и монтажу СКС на 1,5%.

Оценка эффективности проекта для разработчика программного продукта была выполнена с помощью дисконтированных оценок с расчетом ЖЦ проекта 5 лет. Было установлено, что при ставке дисконтирования 12% проект окупится менее чем через 1,5 года и во второй год начнет приносить прибыль. Общая прибыль, которую сможет получить фирма-разработчик в течение 5 лет составит 2367,41 тыс. руб. Проект является эффективным как для потребителя так и для производителя.

Выполнение практической оценки эффективности проекта показало, что выполнение операций по оценке эффективности программного продукта является довольно трудоемким, поэтому требуется дальнейшая формализация этих расчетов, разработка четких алгоритмов с целью автоматизации процессов оценки эффективности проекта производства ПП.

# Список использованных источников

- ISO 9001:2000. «Системы управления качеством программных систем»

- ISO 15504 «Информационные технологии. Оценка качества программных систем»

- Боэм Б.У. Инженерное проектирование программного обеспечения. Пер. с англ. /Под ред. А.А. Красилова. – М.: Радио и связь, 1985. –512 стр.

- Бугорский В.Н., Фомин В.И. Информационные системы в экономике: основы информационного бизнеса. - СПб.: ИНЖЭКОН, 1999.

- Гецци К., Джазайери М., Мандриоли Д. Основы инженерии программного обеспечения. Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 832 с.

- Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент. – М.: Инфо-М, 2004. – 344 с.

- Гончаренко Л.П. Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2005. – 296 с.

- Дасковский В., Киселев В. Об оценке эффективности инвестиций // Экономист, 2007. - №3.

- Дасковский В., Киселев В. Фактор времени при оценке эффективности инвестиционных проектов // Экономист, 2008. - №1.

- Двоскин Т.В. Управление инновационным проектом создания программного продукта. Автореферат дис. на соиск. к.э.н. М., 2008. – 23 с.

- Двоскин Т.В. Управление инновационным проектом в сфере создания программных продуктов на примере компьютерных игр  // Новое в экономике и управлении. Выпуск 12. – М., МАКС Пресс, 2007.

- Инновационный менеджмент. Под ред. Ильенковой. http://red-ilenkovoj.viv.ru/cont/inov_men/26.html

- Инновационный менеджмент: Уч. пособие / Под ред. В.М.Аньшина, А.А.Дагаева. М.: Дело, 2003. – 412 с.

- Кувшинова Е.Е. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учеб. пособие / Е.Е. Кувшинова; Новосиб. гос. техн. ун-т. – Новосибирск, 2003. – 105 с.

- Липаев В.В. Экономика производства сложных программных продуктов. М.: СИНТЕГ, 2008. – 432 с.

- Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. Учебник. - М.: ТЕИС, 2006. – 608 с.

- Липаев В.В. Технико-экономическое обоснование проектов сложных программных средств. – М.: СИНТЕГ. 2004. – 284 с.

- Липаев В.В., Потапов А.И. Оценка затрат на разработку программных средств. – М.: Финансы и статистика. 1988. –  224 с.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов // В.В. Косов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров. – М. Экономика, 2000. – 421 с.

- Организация производства и управления предприятием. Учебник. Под ред. О.Г. Туровца. – М.: ИНФРА-М. 2006. – 544 с.

- Осипов Ю.М. Основы инновационного менеджмента: Учеб. пособие / Ю.М. Осипов; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск, 2003.

- Павлючук Ю. Н., Козлов А. А. Эффективное управление инновационными проектами //Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. - № 4.

- Пирязев М.С. Особенности методологии определения цен на программные продукты / Российское предпринимательство, 2004. № 12. Электронная	 версия: http://www.creativeconomy.ru/library/prd690.php

- Сизов А.В. Принципы и методы оценки эффективности инвестиций в информационные технологии : Дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 М., 2003. – 188 с.

- Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. 6-е издание. Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002. – 624 с.

- Скотт Амблер. Гибкие технологии: экстремальное программирование и унифицированный процесс разработки. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с.

- Управление инновациями: Учеб. пособие для вузов: В 3 кн. – М.: Высш. шк., 2003. – Кн. 1: Основы организации инновационных процессов / А.А. Харин, И.Л. Коленский. – 252 с.; Кн. 2: Управление финансами в инновационных процессах / А.А. Харин, И.Л. Коленский, Н.Н. Пущенко, В.А. Старых. – 294 с.; Кн. 3: Базовые компоненты управления инновационными процессами / А.А. Харин, И.Л. Коленский, Н.Н. Пущенко и др. – 240 с.

- Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. – М.: Маркетинг, 2002. – 892 с.

- Фатрелл Р. Т., Шафер Д. Ф., Шафер Л. И. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимальных затратах. Пер. с англ. – М.: Вильямс. 2003. - 1136 с.

- Хачатуров А.Р. Повышение эффективности разработки программных продуктов учебного назначения // http://www.iton.mfua.ru/2006/tesis/files/hachaturov_a.r.doc

- Хлебов П.П. Анализ экономии ресурсов от внедрения программных товаров, Мн: Лiчба, 2007. - 305 с.

- Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент: Опыт международных телекоммуникационных компаний: Учеб. пособие / О.М. Хотяшева. – М.: МАКС Пресс, 2003. – 212 с.

- Экономика промышленного предприятия. Учебник. Под ред. Е.Л. Кантора. – М.: МарТ. 2007. 864 стр.

- Якобсон А., Буч Г., Рамбо Дж. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения.- СПб.: Питер, 2002. - 486 с.

- Яковлев А.Е. Научно-технический прогресс и инновации в современной экономике: Учеб. пособие / А.Е. Яковлев, А.В. Плеханов; Чуваш. гос. ун-т. – Чебоксары, 2008. – 223 с.

- Rational Unified Process, http://www.ibm.com/software/rational/

- Microsoft Solution Frameworks, http://www.microsoft.com/msf

- Алексеев Г.В., Борисов Б.А. От проекта до объекта с системой CADdy. Компьютер Пресс, №2, 2006 г.

- Корельштейн Л. Прогулки по MicroStation/J. Компьютер Пресс, №2, 2007 г.

- Давыдов А., Питерская В. Сквозное проектирование в строительной индустрии: ALLPLAN и другие программные продукты фирмы Nemetschek AG. Компьютер Пресс, №2, 2005 г.

- Клетнов В. Решения, которых ждали в архитектуре. Компьютер Пресс, №2, 2007 г.

- ARMO-GROUP Концепция Интеллектуального Здания.htm

- SIEMENS - проект 'ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ'.htm

- Изумрудов Д. Оптимизация этапов проектирования СКС средствами САПР. http://www.ci.ru/inform10-98/f1.htm

- Оптимизация этапов проектирования СКС средствами САПР. http://www.ci.ru/inform10-98/f1.htm

- Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. СПб., 2001

- http://www.codegear.com/products

- http://www.organization-catalog.ru/

- http://kator.ru/articles/1-130-28.php

- catalog.biz.ua/index.php

- http://org90.ru/108404/

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Главная форма

Структура приложения

Форма глобальных настроек

Форма локальных настроек

Форма проекта

Рабочий лист

Локальный буфер

Фундамент

Этаж

АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Чтение/сохранение

Расчет комнат

Экспорт / импорт акт. комнаты

Расчет матрицы смежности

Подключение к внешним модулям расчета маршрутов

АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Лист разворота

Локальный буфер

Стена

Фальш пол

Фальш потолок

Формат свойств активного элемента

Аналитич. Геометрия

точка пересечения двух линий

перевод точки в новую систему координат

точка в области прямоугольника

точка в области региона

Графика

масштаб отображения

перемещение элемента

поворот элемента

сжатие / растяжение элемента

Встроенные модули

Расчет маршрутов

Внешние модули

Глобальный буфер обмена

Приложение 1

Приложение 2

## Таблица 2.1 - Классификация типов программных средств ВТ

| Код типа | ### Наименование типа ПС ВТ | ## Состав и содержание типа ПС ВТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 | ## ПС общего назначения #### ПС технологии автоматизации программирования АСУ ПС методоориентированных расчетов ПС организации вычислительного процесса ПС функционального назначения | - ПЧС СУВД; - ПС систем ведения линейных файлов; - ПС ведения баз данных и линейных файлов; - ПС информационно-поисковых и информационно-справочных систем; - ПС ввода информации; - ПС мониторов телеобработки и сетей ЭВМ; - ПС окружения СУБД, расширяющие возможности существующих СУБД; - ПС, расширяющие возможности обработки; - ПС автоматизации проектирования для автоматизации проектирования различных АСУ; - ПС автоматизации программирования; - ПС технологии программирования (для автоматизации процессов обработки и вывода информации); - ПС, расширяющие существующие языки программирования для повышения их компактности и простоты пользования; - ПС общего назначения, функционально-ориентированные; Реализуют различные классы экономико-математических методов и являются системами общего назначения, которые применяются в различных АСУ, для научно-технических расчетов и исследований. - ПС оптимизационных расчетов (обеспечивают решение различного класса задач оптимального планирования и управление производством); - ПС статистического анализа и прогнозирования (для прогнозирования ТЭП, спроса и т.д.); - ПС сетевого планирования и управления; - ПС общей математики; - ПС имитационного моделирования; Автоматизация процесса ведения наборов данных, при обеспечении их надежного и систематизированного хранения; Повышение производительности ЭВМ и пользователей ПС ВТ; Формирование и выдача отчетов о работе ЭВМ; Оперативный контроль системы и ресурсов. Для автоматизации обработки экономических данных, при этом выделяются ПС ВТ, несущие функциональную нагрузку в АСУ. ПС данного типа выполнены в основном автономно. - ПС системы ППП ИСУП; - ПС ВТ оперативного управления основным производством; - ПС ВТ управление технической подготовкой производства; - ПС бухгалтерского учета и управления финансами; - ПС управление кадрами; - ПС ВТ, не вошедшие ни в один из перечисленных типов ПС ВТ |

# Таблица 2.2 - Каталог функций программных средств вычислительной техники

| № п/п | ### Наименование ### (содержание) функций | Объем функций (условных машинных команд) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕС ЭВМ ПВЭМ | СМ ЭВМ | С использованием среды разработки приложений |  |  |
|  |  |  |  | Delphi (Borland) | ## ++ Builder (Borland) | Visual C++ (Microsoft) |
| 1. Ввод, анализ входной информации, генерация кодов и процессор входного языка |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Организация ввода информации | 600 | 870 | 100 | 110 | 150 |
| 102 | Контроль, предварительная обработка и ввод информации | 1810 | 2100 | 520 | 550 | 450 |
| 103 | Анализ входного языка (синтаксический и семантический) | 3220 | 2900 | 630 | 660 | 660 |
| 104 | Преобразование операторов входного языка и команды другого языка | 2350 | 3850 | 1050 | 1050 | 980 |
| 105 | Обработка входного заказа и формирование таблиц | 3675 | 1550 | 750 | 900 | 1340 |
| 106 | Преобразование входного языка в машинные команды (транслятор, препроцессор, макрогенератор) | 11250 | 3260 | 4300 | 4300 | 5100 |
| 107 | Синтаксический и семантический анализ входного языка и генерация кодов команд | 18250 | 6800 | 8700 | 5400 | 5400 |
| 108 | Процессор языка | 23900 | 3260 | 3000 | 2300 | 2300 |
| 109 | Организация ввода/вывода информации в интерактивном режиме | 1085 | 1550 | 220 | 220 | 320 |
| 110 | Организация ввода/вывода информации с сети терминалов | 9660 | 2700 | 3680 | 3340 | 3200 |
| 111 | Управление вводом/выводом | * | 6450 | 2700 | 2900 | 2400 |
| 2. Формирование, введение и обслуживание баз данных |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Генерация структуры базы данных | 11200 | 5500 | 3450 | 3950 | 4300 |
| 202 | Генерация подсхемы базы данных | 5350 | 3830 | 1540 | 1610 | 2060 |
| 203 | Формирование баз данных | 6260 | 7312 | 1700 | 1750 | 2180 |
| 204 | Обработка наборов и записей базы данных | 7900 | 9650 | 2050 | 2350 | 2670 |
| 205 | Обслуживание базы данных в пакетном режиме | 5320 | 4700 | 1030 | 1100 | 1260 |
| 206 | Обслуживание базы данных в интерактивном режиме | 15770 | 9900 | 3800 | 4400 | 6950 |
| 207 | Манипулирование данными | 26300 | 7200 | 8400 | 8670 | 9550 |
| 208 | Организация поиска и поиск в базе данных | 17270 | 17400 | 5230 | 5460 | 5480 |
| 209 | Реорганизация базы данных | 1575 | * | 130 | 190 | 220 |
| 210 | Загрузки базы данных | 12350 | * | 3150 | 2950 | 2780 |
| 3. Формирование и обработка файлов |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Формирование последовательного файла | 2500 | 2600 | 340 | 360 | 290 |
| 302 | Сортировка файла | 2100 | 1270 | 340 | 360 | 290 |
| 303 | Автоматическая сортировка файлов | 5200 |  | 1040 | 1150 | 930 |
| 304 | Обслуживание файлов | 2950 | 2900 | 520 | 540 | 420 |
| 305 | Обработка файлов | 3670 | 2420 | 750 | 800 | 720 |
| 306 | Обработка файлов в диалоговом режиме | 11830 | 5130 | 2400 | 2600 | 3050 |
| 307 | Совместная обработка группы файлов | 26700 | 6660 | 4900 | 5300 | 6180 |
| 308 | Управление файлами | 21700 | 4100 | 5130 | 5380 | 5750 |
| 309 | Формирование файла | 7400 | 1200 | 1100 | 1080 | 1020 |
| 4. Генерация программ и ПС ВТ, а также настройка ПС ВТ |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Генерация рабочих программ | 7440 |  | 3680 | 4120 | 3360 |
| 402 | Генерация программ по описания пользователей | 16570 | 40000 | 10870 | 12330 | 9880 |
| 403 | Формирование служебных таблиц | 3690 | 4010 | 570 | 620 | 1070 |
| 404 | Система генерации ПС ВТ | 7880 | 5350 | 5120 | 5340 | 4980 |
| 405 | Система настройки ПС ВТ | 1080 | 3000 | 250 | 300 | 370 |
| 5. Управление ПС ВТ, компонентами ПС ВТ и внешними устройствами |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Монитор ПС ВТ (управление работой компонентов) | 4610 | 3110 | 350 | 360 | 740 |
| 502 | Монитор системы (управление работой комплекса ПС ВТ) | 14530 | 9100 | 3750 | 3880 | 7740 |
| 503 | Управление внешними устройствами и объектами | 14560 | 6500 | 6850 | 7340 | 5900 |
| 504 | Обработка прерываний | 6500 | 3850 | 890 | 730 | 540 |
| 505 | Управление внешней памятью | 1430 | * | 250 | 210 | 200 |
| 506 | Обработка ошибочных и сбойных ситуаций | 5200 | * | 430 | 410 | 410 |
| 507 | Обеспечение интерфейса между компонентами | 6860 | * | 730 | 750 | 970 |
| 6. Отладка прикладных программ, обмен информацией между МД и МЛ, вспомогательные программы функции |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Отладка прикладных программ в интерактивном режиме | 10180 | * | 4500 | 4700 | 4300 |
| 602 | Обмен информацией между магнитным диском (МД) и магнитной лентой (МЛ) | 3450 | 900 | * | * | * |
| 603 | Копирование наборов данных на МЛ и восстановление | 5400 | 6600 | * | * | * |
| 604 | Справка и обучение | 4450 | 450 | 680 | 680 | 720 |
| 605 | Вспомогательные и сервисные программы | 2430 | 850 | 460 | 490 | 580 |
| 7. Расчетные задачи, формирование и вывод на внешние носители (АЦПУ) документов сложной формы и файлов |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Математическая статистика и прогнозирование | 11180 | 9970 | 8370 | 9570 | 9320 |
| 702 | Расчетные задачи (расчет режимов обработки) | 34500 | * | 12600 | 15300 | 14800 |
| 703 | Расчет показателей | 2625 | 3720 | 410 | 500 | 460 |
| 704 | Процессор отчетов | 12550 | 7410 | 1070 | 1230 | 3200 |
| 705 | Формирование и вывод на внешние носители | 11400 | 6200 | 2650 | 2850 | 3500 |
| 706 | Предварительная обработка и печать файлов | 2160 | 2070 | 540 | 560 | 470 |
| 707 | Графический вывод результатов | 2030 | * | 300 | 310 | 480 |
| 708 | Интерактивный редактор текста | 8400 | 4750 | 3800 | 3910 | 4540 |
| 709 | Измерение состояния ресурсов в интерактивной системе | 2000 | * | 650 | 440 | 480 |

* - объем для данного типа ЭВМ определяется экспертным путем

## Приложение 3

Укрупненные нормы времени на разработку ПС ВТ (Тн) в зависимости от уточненного объема ПС ВТ (Vnc) и группы сложности ПС ВТ (чел.-дней)

| Объем ПС ВТ (строк усл.маш.команд) | 1 группа сложности ПС ВТ | 2 группа сложности ПС ВТ | 3 группа сложности ПС ВТ | Номер нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5500 6000 6500 7000 7500 | -- -- -- -- -- -- -- -- 51 54 57 60 64 68 73 76 81 86 91 97 103 110 117 124 133 141 151 160 170 182 194 206 220 235 | -- -- -- -- 33 36 38 40 43 45 48 50 54 57 61 64 68 72 76 81 86 92 98 104 111 118 126 134 142 152 162 172 184 196 | 21 23 25 27 28 30 32 34 36 38 40 42 45 48 51 54 57 60 64 68 72 77 82 87 93 99 105 112 119 127 135 144 154 164 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
| 8000 8500 9000 9500 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 36000 38000 40000 42000 44000 46000 48000 50000 | 252 268 288 307 327 349 374 399 427 456 487 520 556 595 636 679 727 775 830 888 950 1016 1087 1161 1242 1328 1420 1620 | 210 224 240 256 273 291 312 333 356 380 406 434 464 496 530 566 606 646 692 740 792 847 906 968 1035 1107 1184 1267 | 175 187 200 214 228 243 260 278 297 317 339 362 387 414 442 472 505 540 577 617 660 706 755 807 863 923 987 1056 | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 |

* При разработке ПС с использованием современных ПЭВМ нормы времени применяются с поправочным коэффициентом 0,7

Приложение 4

Таблица 4.1 - Характеристики групп сложности ПС ВТ

| Группа сложности | Характеристика ПС ВТ |
| --- | --- |
| 1 | ПС ВТ, обладающие одной или несколькими из следующих характеристик: 1.Наличие сложного интеллектуального языкового интерфейса с пользователем; 2.Режим работы в реальном времени; 3.Обеспечение телекоммуникационной обработки данных и управление удаленными объектами; 4.Машинная графика; 5.Многомашинные комплексы; 6.Обеспечение существенного распараллеливания вычислений. |
| 2 | ПС ВТ, обладающие одной или несколькими из следующих характеристик: 1.Оптимизационные расчеты; 2.Обеспечение настройки ПС ВТ на изменения структур входных и выходных данных; 3.Настройка ПС ВТ на нестандартную конфигурацию технических средств; 4.Обеспечение переносимости ПС ВТ; 5.Реализация особо сложных инженерных и научных расчетов. |
| 3 | ПС ВТ, не обладающие перечисленными выше характеристиками. |

### Таблица 4.2 - Дополнительные коэффициенты сложности ПС ВТ

| Характеристика ПС ВТ | Значения Кслi |
| --- | --- |
| 1.Функционирование ПС ВТ в расширенной операционной среде (связь с другими ПС ВТ) | 0,08 |
| 2.Интерактивный доступ | 0,06 |
| 3.Обеспечение хранения, ведения и поиска данных в сложных структурах | 0,07 |
| 4.Наличие у ПС ВТ одновременно нескольких характеристик по табл.4.1: 2 характеристики 3 характеристики свыше 3 характеристик | 0,12 0,18 0,26 |

### Таблица 4.3 - Коэффициенты удельных весов трудоемкости стадии в общей трудоемкости разработки ПС ВТ

| # Код | Степень новизны |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В |
| ТЗ ЭП ТП РП ВН Итого | 0,11 0,09 0,11 0,55 0,14 1,00 | 0,10 0,08 0,09 0,58 0,15 1,00 | 0,09 0,07 0,07 0,61 0,16 1,00 |

### Таблица 4.4 - Поправочные коэффициенты, учитывающие новизну ПС ВТ (Кн)

| Группа новизны ПС ВТ | Степень новизны | Использование |  | Значение Кн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нового типа ЭВМ | новой ОС |  |
| А | Принципиально новые ПС ВТ, не имеющие доступных аналогов | + - + - | + + - - | 1,75 1,6 1,2 1,0 |
| Б | ПС, являющиеся развитием определенного параметрического ряда ПС ВТ | + - + | + + - | 1,0 0,9 0,8 |
| В | ПС, являющиеся развитием определенного параметрического ряда ПС, разработанных на ранее освоенных типах ЭВМ и ОС | - | - | 0,7 |

### Таблица 4.5 - Поправочный коэффициент, учитывающий использование типовых программ

| Степень охвата реализуемых функций разрабатываемого ПС ВТ типовыми (стандартными) программами и ПС ВТ | Значение Кт |
| --- | --- |
| 1.От 60% и выше 2.От 40% до 60% 3.От 20% до 40% 4.До 20% 5.Типовые программы и ПС ВТ не используются для реализации функций разрабатываемого ПС ВТ | 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 |

### Таблица 4.6 - Коэффициенты применения программных средств БПС в АС и СОД (статистические оценки)

| Наименование группы программного средства | Значение коэффициента применения программного средства (Кпс) |
| --- | --- |
| 1.Программные средства общего назначения | 0,3-0,9 |
| 2.Программные средства технологии и автоматизации программирования и автоматизации проектирования АСУ* | 0,3-0,8 |
| 3.Программные средства методо-ориентированных расчетов | 0,3-0,7 |
| 4.Программные средства организации вычислительного процесса | 0,5-1,0 |
| 5.Программные средства функционального назначения | 0,2-0,9 |

*Значения Кпс отсутствуют, так как величина программ конкретных задач АС и СОД не зависит от объема программных средств в данной группе.

Приложение 5

Оценка значений среднего расхода материалов на разработку и отладку 100 строк кода применения ПС

| Наименование подсистемы АС и СОД | Средний расход материалов руб./100 строк кода |
| --- | --- |
| 1.Общесистемные задачи: ведение линейных файлов, информационно-поисковые системы и информационно-справочные системы, сбор информации, ввод информации, расширение возможностей средств обработки данных, организация вычислительного процесса. | 380 |
| 2.Задачи расчетного характера. | 460 |
| 3.Оперативное управление производством, расчеты по ценообразованию. | 220 |
| 4.Техническая подготовка производства, транспортное, ремонтное, энергетическое и инструментальное обслуживание производства. | 250 |
| 5.Бухгалтерский учет, финансовые расчеты, учет пенсий и пособий, учет страховых операций, качество продукции. | 410 |
| 6.Управление кадрами. | 410 |
| 7.Технико-экономическое планирование. | 430 |
| 8.Материально-техническое снабжение, реализация и сбыт готовой продукции. | 430 |

Коэффициент снижения среднего расхода материалов на разработку и отладку 100 строк кода при использовании ПС рекомендуется использовать в пределах от 0,4 до 0,7.

# Приложение 6

Оценка значений среднего машинного времени на отладку 100 строк исходного кода без применения ПС

| Наименование подсистемы АС и СОД | Средний расход машинного времени, ч/100 строк кода |
| --- | --- |
| 1. Общесистемные задачи: ведение линейных файлов, информационно-поисковые системы и информационно-справочные системы, сбор информации, ввод информации, расширение возможностей средств обработки данных, организация вычислительного процесса | 12 |
| 2. Задачи расчетного характера | 15 |
| 3. Оперативное управление производством, расчеты по ценообразованию. | 7 |
| 4.Техническая подготовка производства, транспортное, ремонтное, энергетическое и инструментальное обслуживание производства. | 8 |
| 5.Бухгалтерский учет, финансовые расчеты, учет пенсий и пособий, учет страховых операций, качество продукции. | 13 |
| 6. Управление кадрами | 13 |
| 7. Технико-экономическое планирование | 13 |
| 8. Материально-техническое снабжение, реализация и сбыт готовой продукции | 13 |

Примечание. При применении ПС для отладки программ на компьютерах рекомендуется использовать понижающие коэффициенты (от 0,3 до 0,6).