Содержание

Введение

1. Архитектурно-конструктивная часть:

1.1 Исходные данные

1.2 Генеральный план

1.3 Обьемно-планировочное решение

1.3.1 Функциональная схема

1.3.2 Фасад здания

1.3.3 Подвальное помещение

1.3.4 Первый этаж

1.3.5 Второй этаж

1.3.6 Сравнение вариантов обьемно-планировочного решения

1.4 Конструктивное решение здания

1.4.1 Фундамент

1.4.2 Гидроизоляция

1.4.3 Стены

1.4.4 Перегородки

1.4.5 Каркас здания

1.4.6 Лестницы

1.4.7 Полы

1.4.8 Окна и двери

1.4.9 Кровля

1.4.10 Ферма

1.4.11 Сравнение вариантов конструктивного решения здания

1.5 Архитектурное решение по снижению шума

1.6 Внутренняя отделка помещений

1.7 Санитарно-техническая часть

1.7.1 Водопровод

1.7.2 Канализация

1.7.3 Система отопления

1.8 Электроснабжение

1.9 Вентиляция

1.10 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

1.11 Расчет естественного освещения

2. Расчетно-конструктивная часть:

2.1 Расчет и конструирование монолитной плиты перекрытия

2.2 Расчет и конструирование безраскосой фермы

2.3 Расчет и конструирование колонны среднего ряда

2.4 Расчет прочности колонн

2.5 Расчет и конструирование фундаментной плиты на продавливание

3. Технология и организация строительных процессов:

3.1 Ведомость объемов работ

3.2 Технологическая карта

3.2.1 Область применения технологической карты

3.2.2 Обоснование к схеме организации работ

3.2.3 Указания по применению, складирования и хранение материалов и стр.конструкций

3.2.4 Указания по технологии выполнения работ

3.3 Возведение монолитных колонн и перекрытий

3.3.1 Технология и организация строительных процессов

3.3.2 Система опалубочного каркаса для монолитного перекрытия TITAN HV

3.4 Указания по безопасности к производству работ

3.5 Строительный генеральный план

3.6 Выбор крана

3.7 Расчет потребности в основных строительных и дорожных машинах и механизмах

3.8 Расчет потребности в рабочих кадрах

3.9 Расчет потребности в инвентарных зданиях и сооружениях

3.9.1 Здания санитарно-бытового назначения

3.9.2 Здания административного назначения

3.9.3 Здания складского назначения

3.10 Расчет потребности воды

3.11 Расчет потребности в электроэнергии

Технология возведения зданий и сооружений:

3.12 Земляные работы

3.12.1 Возведение подземной части сооружения

3.12.2 Возвдение надземной части сооружения

3.12.3 Отделочные работы

3.12.4 Благоустройство территории

3.13.1 Указания по безопасности к производству работ

4. Экономика:

4.1 Основы ценообразования в строительстве

4.2 Структура сметной стоимости строительства и порядок определение составляющих ее сметных затрат

4.3 Порядок определение накладных расходов

4.4 Порядок определение сметной прибыли

4.5 Порядок определение стоимости оборудования, мебели и инвентаря в составе сметных расчетов и смет

Локальная смета № 1

Сводный сметный расчет

Технико-экономическое сравнение:

4.6 Вариант № 1

4.6.1 Технические показатели

4.6.2 Экономические показатели

4.7 Вариант № 2

4.7.1 Технические показатели

4.7.2 Экономические показатели

4.8 Итоги сравнения

Локальная смета № 2

Локальная смета № 3

5. Охрана труда и экология:

5.1 Общие положения

5.2 Опасности при проведении работ

5.2.1 Опасности при проведении земляных работ

5.2.2 Опасности при проведении бетонных работ

5.2.3 Опасности при проведении каменных работ

5.2.4 Опасности при проведении монтажных работ

5.2.5 Опасности при проведении кровельных работ

5.2.6 Опасности при проведении отделочных работ

5.3 Ограждение территории строительства

5.4 Безопасность при земляных работах

5.5 Безопасность при бетонных работах

5.6 Безопасность при монтажных работах

5.7 Безопасность при каменных работах

5.8 Безопасность при кровельных работах

5.9 Необходимы средства индивидуальной защиты пожаротушение

5.10 Расчет молниезащиты здания

5.11 Расчет защитного заземления

5.12 Расчет освещения строительной площадки

5.13 Складирования материалов и конструкции

5.14 Мероприятия по охране окружающей среды

5.15 Рекультивация земли

5.16 0зеленение, защита окружающей среды

5.17 Расчет загазованности

5.18 Решение по водоснабжению строящегося здания

5.19 Характеристика воздействий, возникших при реализации проекта

5.20 Прогноз возможных последствий при реализации проекта

Список используемой литературы

Выдержка из работы

Введение

Основным назначением архитектуры всегда являлось создание необходимой для существования человека жизненной среды, характер и комфортабельность которой определялись уровнем развития общества, его культурой, достижениями науки и техники. Эта жизненная среда, называемая архитектурой, воплощается в зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах зданий и сооружений, организующих наружное пространство - улицы, площади и города.

В современном понимании архитектура - это искусство проектировать и строить здания, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные процессы. По своему эмоциональному воздействию архитектура - одно из самых значительных и древних искусств. Сила ее художественных образов постоянно влияет на человека, ведь вся его жизнь проходит в окружении архитектуры. Вместе с тем, создание производственной архитектуры требует значительных затрат общественного труда и времени. Поэтому в круг требований, предъявляемых к архитектуре наряду с функциональной целесообразностью, удобством и красотой входят требования технической целесообразности и экономичности. Кроме рациональной планировки помещений, соответствующим тем или иным функциональным процессам удобство всех зданий обеспечивается правильным распределением лестниц, лифтов, размещением оборудования и инженерных устройств (санитарные приборы, отопление, вентиляция). Таким образом, форма здания во многом определяется функциональной закономерностью, но вместе с тем она строится по законам красоты.

Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется рациональными объемно - планировочными решениями зданий, правильным выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, усовершенствованием методов строительства. Главным экономическим резервом в градостроительстве является повышение эффективности использования земли.

В соответствии с новой градостроительной политикой кардинально меняется структура застройки городов и населенных мест с ориентацией на индивидуальное домостроение.

Современный этап развития капитального строительства происходит в условиях рыночных отношений и характеризуется интенсификацией строительства, как средства снижения себестоимости работ, и развития конкуренции между строительными организациями. В этих условиях главной целью капитального строительства в России остается реализация крупномасштабных социальных проблем в области градостроительства - обеспечение каждой семьи отдельной квартирой и возведение административных зданий, в первую очередь на развитие культурных ценностей человека.

Торговые и культурно-бытовые предприятия преимущественно располагаются во внешней зоне микрорайона на пути движения основных масс населения от остановок городского транспорта к жилым домам. Эти здания играют активную роль в панораме застройки и в соответствии с этой ролью им придают, как правило, крупный масштаб архитектурных членений.

Чрезвычайно существенно использования цвета в архитектуре массовых общественных зданий, которые не имеют таких присущих жилищу пластических элементов, как балконы и лоджии. В этих зданиях цвет часто определяет и характер членений формы и их масштаб.

Общественные здания общегородских и специализированных центров городов имеют обычно крупные размеры, большую этажность или большепролетную структуру.

В композиции крупных большепролетных зданий решающую роль часто играют обьем зданий, его форма и форма большепролетного покрытия.

В соответствии с функциональной схемой зальных помещений пространственное большепролетное покрытие может составлять от 60% до 100% площади поверхности наружных ограждений здания. В связи с этим на выбор их типа и формы влияют композиционные и функциональные, а не только технически требования.

Из числа функциональных параметров на выбор формы покрытия наибольшее влияние оказывает принятая форма плана, вместимость, характер размещение зрительских мест по отношении к арене или эстраде и размеры пролетов покрытия.

В мировой практике для многофункциональных зрительских залов используют ограниченное число форм планов - прямоугольник, трапеция, овал, круг с центральным или эксцентричным размещением эстрады, квадрат с композиционной осью по его диагонали или параллельной стороне, правильные прямоугольники.

Архитектурная роль общественных зданий и их комплексов в решении общего облика города, выразительности его силуэта и формирование городской среды в целом весьма велика. Общественные здания и комплексы признаны решать проблемы безликости, монотонности, связанным с массовым стандартизированным индустриальным строительством жилых зданий.

Список литературы

1. Атаев С.С. Технология строительного производства: Учебник для вузов,-Л.: Стройиздат, 1987.- 606 с.

2. Афанасьев А.А. и др. Технология строительных процессов: Учеб. для вузов/ А.А. Афанасьев, Н.Н. Данилов, В.Д. Копылов. – М.:Высш. шк., 1997.-464 с.

3. Басин Е.В. Системный подход к организации строительства объектов// Жилищное строительство журнал.-1999.-№4.-с.5-9.

4. Снежко А.П., Батура Г.М. Технология строительного производства: Курс. и дипл. проектирование: Учеб. пособ.- К.: Высш. шк., 1991.-200 с.

5. Кузин Э.Н. Строительные машины: Справочник: Машины для строительства промышленных, гражданских сооружений и дорог/А. В. Раннев, В.Ф. Корелин, А.В. Жаворонков и др.; Под общ. ред. Э.Н. Кузина.- 5-е изд., перераб. – М.: Машиностроение, 1991. – 496 с.: Т.1.

6. Бондаренко В.Н. и др. Расчет железобетонный и каменных конструкций: Учеб. пособие для строит. вузов/ В.Н. Бондаренко, А.И. Судницын, В.Г. Назаренко. – М.:Высш. шк., 1988.-304 с.

7. Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов: Учеб. пособие для вузов.-3-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1990.-304 с.

8. ГОСТ ССБТ 12.1.012-75. Приспособления для обеспечения безопасного производства работ. Общие требования.-М.: Изд-во стандартов, 1976.-22 с.

9. ГОСТ 25100-82. Грунты классификация.-М.: Изд-во стандартов, 1982.-10 с.

10. Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства:

Учеб. для строит. вузов и фак.- 3-е изд., перераб. и доп.-М.: Высш.шк., 1988.-559 с.

11. Дикман Л.Г. Организация жилищно-гражданского строительства. Справочник сироителя.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Стройиздат, 1990.-495 с.

12. ЕНиР. Сборник Е1. Внутрепостроечные транспортные работы.- М.: Прейскурантиздат, 1987.-40 с.

13. ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы.Вып. 1. Госстрой СССР.- М.: Стройиздат, 1988.- 43 с.

14. ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устойство монолитных железобетонных контрукций.Вып. 1. Госстрой СССР.- М.: Стройиздат, 1987.-64 с.

15. ЕНиР. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях. - М.: Стройиздат, 1990.-48 с.

16. ЕНиР. Сборник Е7. Кровельные работы.Вып. 1. Госстрой СССР.- М.: Стройиздат, 1987.-32 с.

17. ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные работы.Вып. 1. Госстрой СССР.- М.: Стройиздат, 1988.-53 с.

18. ЕНиР. Сборник Е40. Деревянные конструкции и детали.Вып. 3.- М.: Стройиздат, 1987.-48 с.

19. Иванов В.А. и др. Конструкции из дерева и пластмасс / В.А. Иванов, Л.П. Куницкий, Л.И. Кормаков.- Киев.: Будивельник,1970.-505 с.

20. Ивахнюк В.А. Перспективные технологии, строительные комплексы будующего столетия // Жилищное строительство журнал.-2000.-№7.-с.16-19.

21. Каталог индивидуальных наборов ручного строительного, слесарно-монтажного и контрольно-измерительного инструмента для основных профессий строительных рабочих./ВНИПИ труда в строительстве.-М.: Стройиздат, 1987.-64

22. Киевский Л.В. Нормативно-методическое обеспечение организации строительного производства // Промышленное и гражданское строительство журнал.- 2001. -№4.-с.20-23.

23. Кондратьев А.И., Местечкина И.М. Охрана труда в строительстве.- М.: Высшая школа, 1990.-351 с.

24. Косоруков И.И. и др. Проектирование организации производства строительно-монтажных работ в гражданском строительстве / И.И. Косоруков, С.М. Райхенберг, С.Д. Клименко.-3-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш.школа, 1980.-264 с.

25. Лубинец Г.К. Подготовка производства и оперативное управление строительством.-2-е изд., перераб.

26. Маклакова Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий: Учеб. для вузов. – М.: Стройиздат, 1981.-368 с.

27. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций: Учеб. пособие. . – М.: Стройиздат, 1985.-419 с.

28. Марионков К.С. Основы проектирования производства строительных работ.-3-е изд., испр. и доп.- М.: Стройиздат, 1980.-231 с.

29. Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. Учебник для вузов.-М.: Высшая школа, 1984.-342 с.

30. Поляков В.Н., Полосин Н.Д. Машины грузоподъемные для строительно-монтажных работ.-3-е изд., перераб. и доп.-М.: Стройиздат, 1993.-244 с.

31. Поляков В.Н., Полосин Н.Д. Машины грузоподъемные для строительно-монтажных работ.-3-е изд., перераб. и доп.-М.: Стройиздат, 1993.-244 с.

32. Предтечепский В.М., Шубин Т.Б. Архитектура гражданский зданий.- М.: Стройиздат, 1977.- 304 с.

33. Пчелинцев В.Я. и др. Охрана труда в строительстве: Учебник для строит. вузов и фак.-М.: Высшая школа, 1991.-272 с.

34. Руководство по выполнению отделочных работ индустриальными методами/ ЦНИИ ОМТП Госстроя СССР.- М.: Стройиздат, 1979.-168 с.

35. Руководство по организации труда при производстве каменных работ/ ЦНИИ ОМТП Госстроя СССР.- М.: Стройиздат, 1972.-44 с.

36. Смирнов Н.А. Технология строительного производства: Учеб. для вузов.- 2-е изд., перераб. и доп.-Л.: Стройиздат, 1975.-528 с. Индексы цен в строительстве.

37. СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика.- М.: Стройиздат, 1983.-137 с.

38. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы/Госстрой СССР.- М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1986.-16 с.

39. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.- М.: ГП ЦПП, 1996.-43 с.

40. СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений.- М.: ГП ЦПП, 1996. - 50 с.

41. СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции.- М.: Госстрой СССР, 1989.-54 с.

42. СНиП 2.08.01-89* Жилые здания.- М.: ГП ЦПП, 1995.-18 с.

43. СНиП 12-03-01 Техника безопасности в строительстве.- М.: Стройиздат, 1982.-225 с.

44. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.- М.: ГП ЦПП, 1996.-55 с.49

45. СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве /ФГУ ЦОТС.-М.: Стройиздат, 1999.- 53 с.

46. Степанов И.С. Экономика строительства.-М.: Юрайт, 1997.-416 с.

47. Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учеб. пособ.-М.: Высш. шк., 1989.-216 с.

48. Цай Т.Н. Организация, экономика и управление строительством. Учеб. пособ. – М.: Стройиздат, 1984.-367 с.