Содержание

Введение	3

Глава 1. Методологические и практические аспекты технико-экономического обоснования и оценки экономической эффективности инновационных проектов и программных мероприятий в условиях рыночной экономики	5

1.1. Методологические и практические аспекты управления инновационными проектами	5

1.2. Проблемы управления инновационным развитием предприятия	7

Глава 2. Методика и стратегия формирования инвестиционной деятельности на предприятии	12

2.1. Организация инновационного процесса	12

2.2. Управление качеством инновационных проектов	14

Глава 3. Финансовый план разработки инновационного проекта, расчет его себестоимости и окупаемости в условиях рыночной экономики	18

3.1. Исходные данные	18

3.2 Расчет эксплуатационно-технического уровня (конкурентоспособности) разрабатываемого   изделия	20

3.3 Организация и планирование работ по выполнению проекта	21

3.4 Расчет затрат на разработку проекта	23

3.4.1 Затраты на комплектующие материалы	24

3.4.2 Расходы на специальное оборудование	24

3.4.3 Основная и дополнительная заработная плата исполнителей	24

3.3.4 Смета затрат на разработку	26

3.5 Расчет стоимости разрабатываемого устройства	27

3.6 Расчет эксплутационных затрат	28

3.7 Оценка эффективности разработки проекта	29

Заключение	31

Список использованной литературы	33

# Введение

Инновационный бизнес – это любая целенаправленная профессионально-инновационная деятельность, занимающаяся научными исследованиями и разработками во всех сферах народного хозяйства. Объектом и предметом, которой выступают инновационные исследования, результаты которых представляют собой интеллектуально-информационные и материально-вещественные продукты, являющиеся результатами.

Инновационная деятельность является фактически единственным средством, обеспечивающим поддержание уровня конкурентоспособности любой экономической системы.

Инновационная деятельность направлена на создание производства новых или не достающих товаров (услуг). Инновации имеют для предприятия огромное значение, т. к. именно они определяют его потенциал развития на долгосрочную перспективу.

Проблемы/задачи инновационного бизнеса на микро- и макроэкономическом уровнях:

- разработка новых моделей бизнеса и менеджмента и их апробация в действующих, а главным образом, в создающихся фирмах;

- осмысление феноменов этой эпохи и экономики (включая анализ кризисных явлений последних лет, наблюдаемых в High-tech секторе);

- интеграция российского инновационного бизнеса в авангард новой глобальной экономики;

- разработка модернизированных концепций, инновационного дизайна и моделей инновационного менеджмента;

- разработка и корректировка стратегий инновационной политики на государственном и региональном уровнях, а также стратегий и тактики информатизации;

- коммерциализация инноваций;

- бизнес-интеграция и межфирменная кооперация;

- вертикальная интеграция;

- усиление роли аутсорсинга;

- эффективная система управления рисками при реализации инновационного проекта;

- разработка новых направлений развития инновационной сферы и ее инфраструктуры, адекватных велениям третьего тысячелетия.

Результат решения этих проблем и задач приведет к синергетическому эффекту, гарантированности, защищенности и оптимальности функционирования организационных структур.

Актуальность этих задач обостряется в связи с насущной необходимостью разработки экономических стратегий России, не зависящих от сырьевых и энергетических ресурсов и конъюнктуры мировых цен на них, а также скорейшей интеграции российского бизнеса в целом, и, в частности, его инновационные компоненты в авангард новой глобальной экономики.

# Глава 1. Методологические и практические аспекты технико-экономического обоснования и оценки экономической эффективности инновационных проектов и программных мероприятий в условиях рыночной экономики

## 1.1. Методологические и практические аспекты управления инновационными проектами

Условием жизнеспособности инновационных проектов является их соответствие инвестиционной политике и стратегическим целям предприятия, находящим основное выражение в повышении эффективности его хозяйственной деятельности.

Оценка эффективности инновационных проектов является основным инструментом правильного выбора из нескольких проектов наиболее эффективного, совершенствования инвестиционных программ, получения определенных результатов в течении жизненного цикла проектов.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

- блок выдачи выходной информации, включая выдачу графиков, иллюстрирующих эволюцию проекта по шагам расчетного периода, а также влияние варьирования ряда входных данных на показатели эффективности проекта.

На основе разработанных методов и моделей достигается:

- реализация механизмов государственной поддержки и привлечения необходимых источников финансирования приоритетных проектов;

- концентрация бюджетных средств в области наибольшей эффективности вне зависимости от отраслевого принципа реализации любого проекта или программы.

По предложенной методологии за последние годы проведено ТЭО и оценка экономической эффективности ТЭО Целевой инвестиционной программы технического переоснащения ОПК, ряда других программ и многих инновационных проектов.

## 1.2. Проблемы управления инновационным развитием предприятия

Инновационная деятельность часто трактуется как деятельность, связанная с использованием новых (высоких) технологий. Все чаще от руководителей предприятий слышны слова о том, что на данном предприятии осуществляется поддержка инновационной деятельности (некоторые даже выделяют на эту деятельность деньги).

Многие предприятия пытаются в том или ином виде осуществлять инновационную деятельность самостоятельно, через создаваемые специально для этого дочерние структуры или инновационные центры, призванные способствовать продвижению и использованию инновационной продукции.

Нанимаются специалисты, разбирающиеся в патентно-лицензионной деятельности, охране интеллектуальной собственности и прочим компонентам, необходимым для коммерческого использования инноваций.

Казалось бы, все замечательно, остается только получать доход от этой самой инновационной деятельности. Однако, как правило, так не получается. В чем же дело? Причина, видимо, кроется в устаревших подходах к организации инновационной деятельности.

Поскольку о коммерциализации научных исследований уже сказано достаточно много, мы вправе ожидать, что эта самая повальная коммерциализация не за горами. Очевидно, что настала пора сделать следующий шаг — перейти к вопросу о том, КАК этого добиться, т.е. к системной организации процесса коммерциализации.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Означает ли что знание этих составляющих менеджмента обеспечивает качественное управление инновационной деятельностью? Естественно нет - ведь почти никто и нигде не учит менеджера умению выстраивать свои управленческие действия во времени, исходя из складывающейся ситуации.

При организации инновационной деятельности до сих пор чаще всего полагаются на слепой случай: менеджер попался хороший — проекту и инвестору повезло. Хороших менеджеров на всех не хватает — эта проблема стоит во всем мире.

В инновационной деятельности, как и в других сферах бизнеса, наблюдается значительный дефицит квалифицированных управленцев, который усугубляется тем, что инновационный бизнес не способен пока нанимать действительно квалифицированных менеджеров. В итоге коммерциализация осуществляется медленно, с большими издержками.

К сожалению, у нас в России мало кто признает управление сферой профессиональной деятельности. Именно по этой причине управлением готовы заниматься практически все.

Вот типичная (т.е. широко распространенная) технология изготовления менеджера: минимальный личный опыт, несколько семинаров и человек готов браться за решение сложнейших проблем. В этом и заключается порочность подготовки менеджеров: излагаются компоненты менеджмента (стратегия, маркетинг, финансы, учет, организационные структуры и т.п.), но ничего не говорится о том, КАК наладить процесс управления. Кстати, никто ведь не пытается подготовить хорошего физика или математика за несколько дней. Такое отношение связано, по-видимому, с недооценкой колоссальной сложности процесса управления.

Почему же в инновационной деятельности слабо используются современные управленческие технологии? Причина, видимо, заключается, во-первых, в высокой сложности современных технологий управления, а во-вторых, в том, что для восприятия и практического использования этих технологий принципиально недостаточно полученных знаний.

В отличие от чисто финансовых проектов, в инновационных проектах имеется большое число хорошо управляемых факторов (рычагов), способных принципиально изменить инвестиционную привлекательность проекта в лучшую сторону: способы управления, квалификация персонала, опыт менеджера. Именно по этой причине результативность проекта в значительной степени зависит от того, кто управляет. Таким образом, проблема управления в инновационной деятельности становится ключевой.

На результативность производственно-коммерческой деятельности любого предприятия существенное влияние оказывают управление процессом функционирования и организационная структура, в рамках которой этот процесс осуществляется.

Эта проблема весьма многогранна. Правильно выбранная структура позволяет обеспечить предприятию или компании полную занятость персонала, гибкость в использовании ресурсов и соответствие требованиям рынка.

Таким образом, мы неизбежно приходим к необходимости большей или меньшей реорганизации системы управления инновационной деятельностью предприятия. Сейчас менеджер вынужден действовать в рамках организационной структуры, совершенно не приспособленной к инновационной деятельности. Управлять такой деятельностью значительно сложней, чем текущим, повторяющимся производством. Для принятия обоснованных и оперативных решений руководству часто необходимо в короткие сроки просчитать и сравнить несколько вариантов планов.

Таким образом, инновации - это не только использование высоких технологий, но и инновации в сфере управленческих решений. Для реализации большинства стоящих перед предприятием задач необходима реорганизация системы управления предприятием на основе новых управленческих технологий. Предприятие, намеревающееся работать гибко, неизбежно приходит к необходимости использования инновационных подходов.

# Глава 2. Методика и стратегия формирования инвестиционной деятельности на предприятии

## 2.1. Организация инновационного процесса

Попробуем переориентироваться в организации инновационного процесса с высококвалифицированных кадров на некий инновационный конвейер, на котором работают "рабочие", не имеющие, возможно, знаний и навыков об общем инновационном процессе.

Как поступает инженер-разработчик, столкнувшись со сложной задачей? В первую очередь, он добивается ее упрощения, разбивая (декомпозируя) ее на более простые и понятные компоненты. Можно ли так же поступить с управленческой задачей? Если да, то и проблема организации процесса коммерциализации технологий и вообще инновационной деятельности становится более обозримой.

Именно в этом и состоит наш подход, основанный на использовании новых управленческих технологий. Суть его — в создании такой структуры управления компанией, в которой персонал встроен в своеобразный конвейер (бизнес-процесс), обеспечивающий качественное изготовление инновационного Продукта, выпускаемого компанией. Достигается это за счет организационных мер и важная роль в построении такой системы принадлежит методологии управления проектами.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Под качеством инновационного проекта как объекта управления будем понимать те его характеристики, которые относятся к способности результатов проекта и процесса его осуществления удовлетворять установленным требованиям к конкурентоспособности инновационного продукта, к эффективности результата для инвестора и уровню инновационного менеджмента проекта.

Таким образом, все инновационные проекты можно позиционировать в виде двух размерной матрицы в координатах «Уровень качества инновационного проекта» – «риск, связанный с не достижением результата проекта».

Качество проекта с точки зрения будущего потребителя обусловлена востребованностью его результатов в определенном сегменте рынка. Рыночная ценность (качество) инновационного продукта определяется его способностью удовлетворять установленные или предполагаемые потребности.

Конкурентоспособность результатов выполнения инновационного проекта связана с планируемым уровнем качества инновационной продукции, потребительской ценой и уровнем конкуренции в тех сегментах рынка, где будет реализовываться инновационная продукция.

Таким образом, на уровень качества инновационного проекта влияют три группы факторов:

- Конкурентоспособность инновационного продукта (уровень потребительской ценности);

- Эффективность результатов проекта для инвесторов и общества;

- Качество менеджмента проекта (качество процесса управления проектом).

В результате применения причинно-следственных диаграмм Ишикавы и экспертной методики распределения приоритетов на основе метода парных сравнений были сформированы следующие критерии второго уровня, оказывающие, по мнению экспертов, определяющее влияние на качество инновационного проекта:

- конкурентоспособность функциональных потребительских характеристик инновационного продукта в данный момент и в течение 3-5 лет после выпуска продукта на рынок (динамическая конкурентоспособность);

- устойчивость рыночного спроса за период окупаемости проекта;

- востребованность результатов выполнения проекта группами рыночного потребления за период окупаемости проекта;

- завершенность этапов жизненного цикла проекта;

- правовая устойчивость результатов проекта;

- обеспеченность этапов жизненного цикла проекта ресурсами;

- экономическая эффективность проекта;

- социальная эффективность проекта;

- ‘кологическая эффективность или безопасность.

На основе полученной факторной модели и оценки весов факторов были сформированы требования и методика экспертизы инновационных проектов, пригодная для использования в системе высшей школы.

Оценка уровня качества инновационного проекта в процессе его формирования, сделанная самим заявителем, или независимой экспертизой при конкурсном отборе, может существенно облегчить процедуру принятия решения по формированию инновационной политики вузов и предприятий, инвестиционного портфеля банков и фондов.

# Глава 3. Финансовый план разработки инновационного проекта, расчет его себестоимости и окупаемости в условиях рыночной экономики

## 3.1. Исходные данные

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

### 3.3.4 Смета затрат на разработку

Затраты на проектирование состоят из затрат по отдельным статьям и накладных расходов.

На статью «Накладные расходы» относятся затраты на управление и хозяйственное обслуживание при разработке проекта. Размеры накладных расходов планируются в размере 20 % от суммы всех прямых затрат на проектирование.

Смета затрат представляется в виде таблицы 3.7.

Таблица 3.7

Смета затрат на разработку

| № п/п | Статья затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Материалы и комплектующие | 1000 |
| 2. | Вспомогательные материалы | 400 |
| 3. | Спецоборудование | 563,91 |
| 4. | Заработная плата | 23624,55 |
| 5. | Накладные расходы | 5117,69 |
|  | Итого затрат | 30706,15 |

## 3.5 Расчет стоимости разрабатываемого устройства

Стоимость элементной базы, необходимой для изготовления разрабатываемого устройства, составляет 140000 руб.

На изготовление и настройку было потрачено 90 дней. Стоимость работ определяется по формуле:

Sпр=212,01×2+63,60×2=551,22 руб.

Дополнительная заработная плата составляет 30 % от стоимости работ на изготовление (от основной заработной платы), т.е.

Sdор=Sпр0,3=165,36 руб.

Отчисления во внебюджетные фонды составляют 26,2 %, т.е.

Sf=(Snp+Sdop)×0,262=187,74 руб.

Полная калькуляция себестоимости разрабатываемого устройства приводится в таблице 3.8.

Таблица 3.8

Себестоимость разработанного устройства

| № п/п | Статья затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Материалы и комплектующие | 1400 |
| 2. | Заработная плата | 23624,55 |
| 3. | Отчисления на социальные нужды | 6142,38 |
| 4. | Накладные расходы | 215,06 |
|  | Итого затрат | 31381,99 |

Следовательно, себестоимость системы без учета нормативной прибыли составит 31381,99 руб.

При условии рентабельности в 25 % цена нового устройства может составить:

Цн=С⋅П+С=31381,99⋅0,25+31381,99=39227,49 руб.

## 3.6 Расчет эксплутационных затрат

К эксплутационным (текущим) затратам относятся затраты, связанные с обеспечением нормальной работы, использования разработанного устройства.

Эксплутационные расходы включают в себя:

- заработная плата с обслуживающего персонала с начислениями;

- амортизационные отчисления;

- затраты на потребляемую энергию;

- затраты на текущие ремонты.

Исходя из условий задания, эксплутационные расходы для данного устройства будут содержать только амортизационные отчисления (CA).

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

# Заключение

Творческие аспекты современного инновационного предпринимательства это: поиск и анализ инновационных возможностей, генерирование идей продуктов и услуг, а также методы решения многообразных творческих проблем, стоящих на пути к успеху, включая инновационный дизайн, разработку предпринимательских стратегий, создание команд предпринимательского менеджмента и т.д.

В числе важных аспектов для активизации нововведений является страхование рисков, создание венчурных фондов, без которых нельзя обеспечить инновационный прорыв организаций и предприятий различных форм собственности.

Обычно исследователи выделяют два основных контура возмущений среды деятельности предприятия, которые обусловливают необходимость ее корректировки с помощью осуществления инноваций различного рода:

- колебания окружающей среды (изменение экономической и политической ситуации);

- циклы технико-технологических и организационных нововведений, т. е. развитие научно-технического прогресса.

В настоящее время инновационная деятельность осуществляется не просто в условиях риска, а в условиях систематической, перманентно растущей неопределенности. Инновационный бизнес всегда и везде относится к категории риска, но в России к традиционным рискам, присущим инновационному предпринимательству, добавляется ряд других.

Основная трудность использования инноваций в современных экономических условиях заключается в том, что промышленность нуждается в новых технологиях, учитывающих специфику конкретного предприятия.

Тенденция последнего времени - рост числа малых предприятий, имеющих собственные научные подразделения, - способствует преодолению этого препятствия и в то же время неуклонно увеличивает долю научно-технической продукции, реализуемой субъектами малого инновационного предпринимательства.

Наиболее эффективной формой коммерциализации результатов исследований и разработок, является выведение инновационной продукции на рынок в рамках малого предприятия. Значительная неопределенность коммерческого результата, всегда сопровождающаяся появлением нового товара на рынке, может быть снижена локализацией возможных негативных последствий в масштабах малой формы предпринимательства.

# Список использованной литературы

- Фатхудинов Р.А. Организация производства: Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2006.

- Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент, - М.:Дело, 2007. – 448с

- Инновационное предпринимательство его риски и обеспечение безопасности // Инновации - 2007. - №1,4,5,6 с. 67-73

- Национальные инновационные системы: опыт формирования и перспективы развития // Инновации - 2008. - № 4, с. 59-61

- Инновационный бизнес и кооперация: новые правила старой игры // Инновации -2008., №9-10, с. 105-106

- Взаимодействие малого предприятия и НИИ в инновационных проектах // Инновации - 2007. №2-3, с. 59-60

- Анализ инновационного потенциала предприятия // Инновации - 2008., №6, 67-72

- Основные концепции построения эффективной системы риск-менеджмента на предприятии в условиях реализации инновационного проекта // Инновации - 2006., №6, с. 72-76

- Становление и развитие инновационного предпринимательства в БО // Инновации - 2006., №8-10, с. 6-8

- Журнал Инновации 2007., №1-4

- Финансовый менеджмент: учебное пособие/под ред.проф. Е.И. Шохина, - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2008. – 408с

- Юрашев В.В. Динамическое моделирование инновационного процесса//Дело - №12 – 2007г.

- Яркина Т.В. Экономика предприятия, - СПб.:Питер, 2007г. – 395с.