Содержание

1. Введение 4

1.1. Условные обозначения 4

1.2. Общие сведения 4

1.3. Критерии оценки выбора проекта 6

1.4. Методика расчета эффективности проекта 10

1.4.1. Расчет денежного потока 10

1.4.2. Методы оценки эффективности инвестиций 12

2. Анализ проекта №1 (ЛВС АСУ ТП в цехе №1) 18

2.1. Общие сведения 18

2.2. Анализ проекта. 18

2.2.1. Капитальные вложения 18

2.2.2. Амортизационные отчисления 19

2.2.3. Эксплуатационные расходы 19

2.2.4. Стоимость дополнительной товарной продукции 20

2.2.5. Изменение потоков денежных средств 20

2.2.6. Анализ эффективности инвестиций 21

3. Анализ проекта №2 (ЛВС АСУ ТП в цехе №2) 22

3.1. Общие сведения 22

3.2. Анализ проекта. 22

3.2.1. Капитальные вложения 22

3.2.2. Амортизационные отчисления 23

3.2.3. Эксплуатационные расходы 23

3.2.4. Стоимость дополнительной товарной продукции 24

3.2.5. Изменение потоков денежных средств 24

3.2.6. Анализ эффективности инвестиций 25

4. Сравнение проектов построения ЛВС АСУ ТП в цехах №1 и №2 26

5. Приложение 1. Расчет показателей экономической эффективности проекта “ЛВС АСУ ТП в цехе №1” 27

Таблица 1.1 - Капитальные вложения 27

Таблица 1.2 Расчет амортизационных отчислений 27

Таблица 1.3 - Изменение годовых эксплуатационных расходов 28

Таблица 1.4 Расчет стоимости дополнительной товарной продукции 28

Таблица 1.5 - Расчет налога на прибыль 29

Таблица 1.6 - Изменение потоков денежных средств 30

Таблица 1.7 - Расчет чистого дисконтированного дохода 31

Таблица 1.8 - Расчет внутренней нормы доходности 31

Таблица 1.9- Расчет индекса рентабельности 32

Таблица 1.10- Расчет срока окупаемости 32

Таблица 1.11 - Финансово - экономические показатели проекта 32

График 1.1 Период окупаемости 33

График 1.2 Расчет Внутренней нормы доходности 34

6. Приложение 2. Расчет показателей экономической эффективности проекта “ЛВС АСУ ТП в цехе №2” 35

Таблица 2.1 - Капитальные вложения 35

Таблица 2.2 Расчет амортизационных отчислений 35

Таблица 2.3 - Изменение годовых эксплуатационных расходов 36

Таблица 2.4 Расчет стоимости дополнительной товарной продукции 36

Таблица 2.5 - Расчет налога на прибыль 37

Таблица 2.6 - Изменение потоков денежных средств 38

Таблица 2.7 - Расчет чистого дисконтированного дохода 39

Таблица 2.8 - Расчет внутренней нормы доходности 39

Таблица 2.9 - Расчет индекса рентабельности 40

Таблица 2.10 - Расчет срока окупаемости 40

Таблица 2.11 - Финансово - экономические показатели проекта 40

График 2.1 Период окупаемости 41

График 2.2 Расчет внутренней нормы доходности 42

7. Приложение 3. План – график реализации проекта построения ЛВС АСУ ТП 43

8. Список литературы 44

Введение

1. Введение

1.1. Условные обозначения

ИТ-проект проект, целью которого является построение новой /модернизцация уже существующей автоматизированной информационной/управляющей системы, локальной вычислительной сети, системы автоматизации нижнего уровня.

АСУ ТП автоматизированная система управления технологическими процессами

ЛВС локальная вычислительная сеть

Сегмент ЛВС физически, логически и функционально автономная часть локальной вычислительной сети подразделения. Далее в тексте термин “Сегмент ЛВС” – тождественен термину “ЛВС”.

ЛВС 1 сегмент локальной вычислительной сети АСУ ТП цеха №1

ЛВС 2 сегмент локальной вычислительной сети АСУ ТП цеха №2

1.2. Общие сведения

Предметом обсуждения данной работы является сравнительный анализ экономических аспектов построения двух Автоматизированных систем управления технологическими процессами в производственных помещениях цеха № 1 и цеха № 2 Компании.

Технико-экономические расчеты обоих проектов были выполнены специализированным проектным институтом по заданию Компании.

Результатом проведенного анализа должно стать заключение о возможности и приоритетности реализации конкретного проекта АСУ ТП в одном из цехов.

Целью создания систем АСУ ТП является построение систем, обеспечивающих сбор данных с технологических установок и управление последними. Расчет финансового результата от внедренного проекта АСУ ТП близок по методике к расчету отдачи вложений в оборудование, которым эти системы управляют. Отличие – в использовании ресурсов корпоративной сети передачи данных.

Исторически термин “АСУ ТП” использовался для описания решений в области автоматизации низового уровня (контроллеры, датчики, каналы передачи данных их связывающие) и прикладного программного обеспечения.

Возможно, на предыдущих этапах развития автоматизации как науки и сферы деятельности человека в СССР, позднее в России, такая трактовка отвечала сложившейся ситуации.

Современные комплексы АСУ ТП все в большей степени используют современные средства вычислительной техники и телекоммуникаций. Оборудование и программное обеспечение, применяемое в этой сфере постепенно эволюционирует от одиночных установок с электронными системами управления к крупным централизованно управляемым производственным комплексам, в том числе территориально распределенным, функционирующим на большой территории и использующим как средство передачи данных локальные и глобальные сети предприятия. Таким образом, оборудование и ПО АСУТ ТП становится не только компонентом производственного оборудования, но и составной частью корпоративной информационной сети, потребляющей ресурсы инфраструктуры ИТ в той же мере, что и вычислительная техника и ПО общего назначения.

Для более точного представления структуры создаваемого объекта, адекватного представления в бухгалтерском учете, оценки финансового результата проекта в перечень сведений о затратах, понесенных в процессе реализации проекта должны входить:

• Затраты на промышленное оборудование АСУ ТП;

• Затраты на специализированное ПО АСУ ТП;

• Затраты на кабельные системы, обеспечивающие физический уровень передачи данных между серверами, контроллерами и рабочими станциями пользователей;

• Затраты по монтажу и технической поддержке оборудования, ПО и средств связи.

• Затраты вычислительных ресурсов, дискового пространства и пропускной способности каналов передачи данных корпоративной сети передачи данных;

• Трудозатраты ИТ - служб на администрирование и техническую поддержку вычислительных ресурсов, совместно используемых системами общего пользования и АСУ ТП.

Денежный поток, связанный с ИТ - проектом, делится на две составляющих:

1. денежный поток, связанный с затратами на проект внедрения.

2. денежный поток на стадии эксплуатации новой ИТ - системы, равный разности доходов от использования новых (повышения качества уже существующих) сервисов и эксплуатационных затрат;

В рамках данной работы технологические особенности построения ЛВС не рассматриваются. Считается, что методы построения кабельных систем, организация ЛВС и собственно Автоматизирован

Список литературы

1. Список литературы

1. Скрипкин К.Г., “Экономическая эффективность информационных систем”,

М., ДМК Пресс, 2002.

2. Н.П. Кондаков, “Бухгалтерский учет и финансовый анализ для менеджеров”,

М., Дело, 2003

3. И.А. Бузова, “Коммерческая оценка инвестиций”,

СПб., Питер, 2003